附件2

- 测试及验证安排

- 切换后测试安排

- 参加测试人员

会员出市代表，远程席位交易和结算的相关人员，以及信息商。

- 测试安排

本次测试基础数据使用2025年5月30日结算后数据，模拟连续两个交易日。情况如下：

| 测试日期 | 模拟交易日 |
| --- | --- |
| 2025年6月1日 | 6月3日（无夜盘） |

会员单位需完成登录、开仓、平仓、下单反馈速度、成交回报反馈速度、实时行情、预备单委托、资金变化等各项功能的测试工作；行情商需完成行情接收和转发等测试工作。具体安排如下：

| 时间 | 内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 模拟6月3日白盘 |  |  |  |
| 08:50前 | 会员、出市代表、信息商接入系统，熟悉测试内容安排，准备测试 |  | 通过FENS登录 |
| 08:55 | 白盘 | 集合竞价申报 | 完成登录、开仓、平仓、下单反馈速度、成交回报反馈速度、实时行情、预备单委托、资金变化等各项功能的测试工作；行情商需完成行情接收和转发等测试工作；12点我所进行内部演练，所有席位将会断开连接，请各单位13点后重连。 |
| 08:59 |  | 集合竞价撮合 |  |
| 09:00 |  | 连续交易 |  |
| 10:15 |  | 交易暂停 |  |
| 10:30 |  | 连续交易 |  |
| 11:30 |  | 交易暂停 |  |
| 12:00 |  | 内部演练 |  |
| 13:00 |  | 重新登录 |  |
| 13:30 |  | 连续交易 |  |
| 15:00 |  | 收市 |  |
| 15:10-15:30 | 交易所结算 |  |  |
| 15:30-16:00 | 会员单位通过生产会服地址（测试模式）下载测试结算数据 |  |  |
| 16:00-17:00 | 交易所恢复 |  |  |
| 17:00后 | 开始恢复后验证，通过生产会服系统反馈(1)测试结果(2)恢复验证结果 |  |  |

- 测试要求

请会员单位使用全部在用生产席位及系统参加测试，确保在用席位的登录、查询、交易、行情等功能正常，每个席位测试要求如下：

| 身份 | 基本 定单 | 套利 定单 | 期权 定单 | 成交 | 询价 | 组合申请、解锁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出市代表 | 200 | 50 | 100 | 200 | 5 | 5 |
| 远程席位 | 2000 | 1000 | 500 | 1000 | 50 | 50 |

- 恢复后验证安排

6月1日17点至6月2日12点，请会员单位根据下表验证恢复后生产各系统情况。

| 系统 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 对外门户（会服） | 1.验证登录、两项以上业务查询功能 2.录入远程会员测试反馈 |
| 数字仓单系统 | 验证两项以上业务查询功能 |
| 集中开户平台 | 验证两项以上业务查询功能 |

- 注意事项

（一）请参测单位注意测试前备份系统以及测试后的清理和恢复系统，避免下一交易日出现问题。具体操作请咨询开发商。

（二）测试期间，要求测试人员按照测试内容及时间安排进行操作。

（三）测试结束后认真检查结果，进行恢复后生产系统验证，并填写测试反馈表。

（四）建议在6月1日完成测试、验证及反馈工作。

- 测试期间联系方式

0411-84806035/6036

测试反馈表（远程会员填写）

| 会员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员名称 |  |  |  |  |  | 测试席位号 |  |  |
| 技术系统 联系人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | Email |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统供应商名称及系统版本 | 柜台： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结算： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行情： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | 核对情况 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 委托功能及速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撤单功能及速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交回报及速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组播行情速度（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行情显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合申请/解锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易中核对 场上资金项目 |  | 核对情况 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 上日结存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当日入金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当日出金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平仓返还(保证金) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平仓盈亏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托冻结保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交占用保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可用资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算参数检查项目 |  | 检查情况 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 手续费参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证金参数表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结算后核对项目 |  | 核对内容 |  |  | 核对情况 |  | 备注 |  |
| 资金结算表 |  | 表内各项数据 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它资金明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 每日资金变动表 |  | 表内各项数据 |  |  |  |  |  |  |
| 平仓盈亏表 |  | 表内各项数据 |  |  |  |  |  |  |
| 持仓表 |  | 持仓数量、盈亏、均价 |  |  |  |  |  |  |
| 优惠组合持仓表 |  | 优惠持仓数量、交易保证金 |  |  |  |  |  |  |
| 非优惠持仓表 |  | 非优惠持仓数量、交易保证金 |  |  |  |  |  |  |
| 成交表 |  | 表内各项数据 |  |  |  |  |  |  |
| 意见和建议: |  |  |  |  |  |  |  |  |

恢复及验证反馈表（远程会员填写）

| 会员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会员名称 |  |  |  |  | 席位号 |  |  |
| 技术系统 联系人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | Email |  |  |  |  |  |  |
| 系统供应商名称及系统版本 | 柜台： |  |  |  |  |  |  |
|  | 结算： |  |  |  |  |  |  |
|  | 行情： |  |  |  |  |  |  |
| 检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 |  |  | 核对情况 |  |  | 备注 |  |
| 全部系统已回退至生产状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 金普专线已作为主用链路 |  |  |  |  |  |  |  |
| FENS地址已切换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急前置地址已切换 |  |  |  |  |  |  |  |
| hosts文件已切换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对外门户（会服）登录功能 |  |  |  |  |  |  |  |
| 对外门户（会服）查询功能 |  |  |  |  |  | 需备注具体功能点 |  |
| 数字仓单系统查询功能 |  |  |  |  |  | 需备注具体功能点 |  |
| 集中开户平台查询功能 |  |  |  |  |  | 需备注具体功能点 |  |

测试反馈表（出市代表填写）

| 会号 |  | 会员名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试席位号 |  | 测试人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 测试结果（请将测试结果填入括号内）: - 交易系统的委托、查询等功能是否正常？ 登录功能: （ ） 开仓功能: （ ） 平仓功能: （ ） 交易数据是否正确: （ ） 查询、委托、成交反馈速度: （ ） 实时行情延迟: （ ） 预备单委托: （ ） 资金变化: （ ） 询价: （ ） 组合申请: （ ） 组合解锁: （ ） - 测试过程中发现的其它问题: |  |  |  |  |  |